Załącznik Nr 10

do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za  2007 rok

W Y K A Z    R E A L I Z O W A N Y C H    I N W E S T Y C J I

w   2007 roku

Przebudowa drogi gminnej we wsi Brenno, ul. Podgórna

plan             119.460,00zł.

wykonanie   106.851,18zł.

Wykonano zgodnie ze zleceniem mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych. Uregulowano za czynności przeprowadzone w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego dotyczącego uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia. Na podstawie zawartej umowy został wykonany projekt budowlany. Dokonano zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego, podpisano umowę z wykonawcą i na podstawie wystawionych faktur oraz protokołów odbioru robót zadanie zrealizowano. Wypłacono należne wynagrodzenie dla inspektora nadzoru zawarte w formie umowy – zlecenia.

Przebudowa drogi gminnej we wsi Zaborówiec, ul. Wczasowa

plan             374.910,00zł.

wykonanie   326.480,36zł.

Wykonano zgodnie ze zleceniem mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych. Uregulowano za czynności przeprowadzone w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego dotyczącego uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację zadania. Na podstawie zawartej umowy został wykonany projekt budowlany.  Zgodnie ze zleceniem sporządzono operat wodno – prawny na wykonanie wylotu i odprowadzenie wód opadowych do rowu z obiektu drogi. Dokonano zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego, podpisano umowę z wykonawcą i na podstawie wystawionych faktur oraz protokołów odbioru robót zadanie zrealizowano. Wypłacono należne wynagrodzenie dla inspektora nadzoru zawarte w formie umowy – zlecenia.

Przebudowa drogi gminnej we wsi Wijewo, ul. Kępińska

plan             468.430,00zł.

wykonanie     41.797,53zł.

Zgodnie z zawartą umową wykonano projekt budowlany przebudowy drogi. Dokonano zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac. Podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót do 31 maja 2008r. Pod koniec roku wykonawca wystawił fakturę częściową, której zapłata umożliwiła otrzymanie środków jako pomoc finansowa, zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul. Parkowa w Wijewie

plan             217.405,00zł.

wykonanie   217.148,53zł.

Dokonano zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego w wykonanie budowy drogi. Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie zostało zrealizowane i wypłacono wykonawcy za prace na podstawie faktur oraz protokołów odbioru robót.

# Zakup transportera samojezdnego dla Samorządowego Przedszkola w Wijewie

plan                15.000,00zł.

wykonanie      13.803,00zł.

Zgodnie ze wskazaniem Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dokonano zakupu wózka z napędem elektrycznym do przemieszczania po schodach osób niepełnosprawnych.

# Zakup tomografu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie

plan               15.000,00zł.

wykonanie     15.000,00zł.

W dniu 06 czerwca 2007r.została podjęta Uchwała Nr IX/49/07 Rady Gminy Wijewo w sprawie udzielenia dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego. Środki zostały przekazane na podstawie podpisanego porozumienia i zostały do końca roku budżetowego rozliczone.

Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Brennie

plan                194.513,00zł.

wykonanie     194.456,49zł.

Dokonano zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego. Podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji zadania do 30 września 2007r. W ramach zadania przewidziano prace dekarskie, prace budowlane, instalację elektryczną i sanitarną, klimatyzację. Zadanie wykonano i dokonano realizacji wydatków na podstawie protokołów i faktur częściowych.

## Budowa sieci wodociągowej Wijewo, ul. Kalek

plan               41.000,00zł.

wykonanie     39.444,03zł.

Dokonano zamówienia publicznego na budowę sieci wodociągowej w formie przetargu nieograniczonego. W miesiącu kwietniu 2007 roku podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie zostało zrealizowane i na podstawie faktury oraz końcowego protokołu odbioru uregulowane. Zapłacono również za przeprowadzony nadzór budowlany.

# Zakup gruntu na poszerzenie działki gminnej we wsi Wijewo

Plan              62.000,00zł.

wykonanie    61.808,40zł.

Powyższe zadanie wynika z Uchwały Nr VII/46/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 04 kwietnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości w Wijewie z przeznaczeniem na poszerzenie działki gminnej w celu wybudowania hali sportowej wraz z boiskiem. Dokonano sporządzenia protokołu uzgodnień i na tej podstawie został zawarty akt notarialny.

Zakup łodzi patrolowej dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

plan                5.000,00zł.

wykonanie      5.000,00zł.

Wydatek został zrealizowany zgodnie z zawartą umową z Powiatem Leszczyńskim

o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji na zakup powyższej łodzi patrolowej.

Budowa międzygminnego systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi w ramach projektu „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim”

plan               76.725,00zł.

wykonanie     76.725,00zł.

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XL/212/06 Rady Gminy Wijewo z dnia  23 maja               2006r. w sprawie wniesienia przez Gminę Wijewo wkładów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, upoważniono Wójta Gminy do wniesienia wkładów na powyższe zadanie. Powyższe zadanie będzie realizowane w latach 2006-2011. W wyniku powyższego podjęto Uchwałę Nr  XL/214/06 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 maja 2006r. w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych. Uchwałą Nr VI/41/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 05 marca 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok zostały zwiększone udziały o kwotę 40.425,00zł. Środki w całości zostały przekazane w terminie określonym w zawartej umowie o współfinansowanie  inwestycji.

Rekultywacja składowiska zlokalizowanego na terenie Gminy Wijewo – w ramach projektu „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim”

plan                22.966,00zł.

wykonanie     22.966,00zł.

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XIX/95/04 Rady Gminy Wijewo z dnia 14 maja 2004r.  w sprawie zawarcia porozumienia o przeprowadzeniu przez Miasto Leszno rekultywacji gminnego składowiska komunalnego zlokalizowanego na terenie Gminy Wijewo przystąpiono do powyższego zadania. Powyższe zadanie będzie realizowane w latach 2006-2011. W wyniku powyższego podjęto Uchwałę Nr XL/215/06 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 maja 2006r. w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych. Uchwałą Nr VI/41/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 05 marca 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok została dotacja zwiększona o kwotę 5.451,00zł. Środki w całości zostały przekazane w terminach określonych w zawartym porozumieniu międzygminnym.

Budowa drogi powiatowej /chodnik + kanalizacja/ w miejscowości Zaborówiec

plan              60.000,00zł.

wykonanie    60.000,00zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/83/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 31 października 2007r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego przekazano środki z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej. Na podstawie zawartej umowy środki zostały rozliczone.

Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Wijewo

plan               75000,00zł.

wykonanie             0,00zł.

Zaplanowane środki na powyższym zadaniu w roku budżetowym nie zostały zrealizowane.