# UMOWA NR .............

## W dniu ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. w Wijewie, pomiędzy Gminą Wijewo, zwaną dalej„Zamawiającym” reprezentowaną przez :

mgr inż. Ireneusza Zająca – Wójta Gminy Wijewo

przy kontrasygnacie Elżbiety Wolnik – Skarbnika Gminy Wijewo

a  firmą ......................................…..............……………….........................................................

mającą siedzibę ............................................……….......................................….........................

działającą na podstawie wpisu do Rejestru ........…………………………..................................

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą” reprezentowaną przez:

- .................................................

- .................................................

w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późń. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane polegające na  „Przebudowa drogi gminnej we Przylesie”.

§ 2.

Będące przedmiotem umowy roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z: obowiązującymi przepisami, polskimi normami i aprobatami technicznymi, współczesną wiedzą techniczną oraz należytą starannością, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

§ 3.

1. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą umową określają: przedmiary robót, specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta

Wykonawcy.

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem prowadzenia robót oraz, że warunki wykonywania

robót są mu znane.

3. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje wyłączną  odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia

podczas realizacji niniejszej umowy.

§ 4.

1. Termin rozpoczęcia przez Wykonawcę robót strony ustalają na dzień  ................2009 r.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia 14.11.2009 r.

§ 5.

1. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej

umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa .

2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

1)  przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie BHP,

2)  posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich,

3)  przeszkolenie stanowiskowe tych osób.

3. Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak

kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu umowy.

§ 6.

1. Zamawiający ustanawia Krzysztofa Grabsztunowicza koordynatorem ds. realizacji niniejszego

zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń  koordynatora Zamawiającego.

§ 7.

- Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za jego właściwe                  zabezpieczenie, organizację zaplecza, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci i pozostałości po zużytych materiałach. W przypadku zaniechania,  czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

- Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy wykonawca ponosi odpowiedzialność  za szkody  wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim.

§ 8.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy wraz z podatkiem VAT, za wykonanie przedmiotu umowy,

wynosi ….…….………....zł. (słownie: ...………………….……...……………...................)

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania

wynikające wprost z  przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jak również nie ujęte w w/w dokumentach, a niezbędne do wykonania zadania, w szczególności wszelkie roboty przygotowawcze, zabezpieczające, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, ubezpieczenia budowy itp.

Ceny robót nie będą podlegały waloryzacji.

4. Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową, których nie można było przewidzieć, a

których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca

zobowiązany jest wykonać na podstawie protokołu konieczności sporządzonego przez

inspektora nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Roboty te rozliczane będą na

podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez

Zamawiającego.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze

- względu na grożące niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

5.Kosztorysy na prace dodatkowe będą opracowywane zgodnie ze Środowiskowymi

Metodami Kosztorysowania Robót Budowlanych wydanymi przez Stowarzyszenie

Kosztorysantów Budowlanych, przy zastosowaniu szczegółowej metody kalkulacji

kosztorysowej w oparciu o następujące założenia:

1) stawki robocizny, koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk, tak jak określone zostały w

ofercie, ceny materiałów i ceny sprzętu zostaną przyjęte z oferty, a ceny materiałów i

sprzętu nie występującego w ofercie zostaną przyjęte w drodze negocjacji między

stronami.

2) podstawą do ustalania kosztorysowych nakładów rzeczowych będą odpowiednie

Katalogi Norm Rzeczowych.

5. Wykonawca w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny całkowitej podanej w ofercie w  wysokości: .............................. zł

5.a   70% zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

5.b  30% zabezpieczenia zostanie zatrzymane na okres gwarancji tj. 36 m-cy i  zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości.

§ 9.

Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez

Wykonawcę na podstawie końcowego protokołu odbioru robót. Płatność nastąpi w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia prawidłowo wystawionej faktury.

§ 10.

- Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy możliwość poboru wody dla potrzeb wykonania zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, będzie prawidłowo składował wyroby budowlane, urządzenia i narzędzia oraz na bieżąco usuwał zbędne materiały, odpady i śmieci.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót.

§ 11.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot robót umowy z materiałów własnych.

2. Do wykonania robót budowlanych objętych niniejszą umową Wykonawca będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr  92 poz. 881 z 2004 r. ze zmianami).

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

§ 12.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami pełny zakres rzeczowy robót.

- Powierzenie wykonania części robót objętych niniejszą umową osobom trzecim wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- W przypadku wyrażenia zgody wymienionej w ust. 2, Zamawiający określi w niej zasady i warunki zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy zabezpieczające interes Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.

- Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1)   informowania zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, w terminie

7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania,

2)   informowania koordynatora robót o terminie odbioru robót zanikających lub

ulegających zakryciu. Jeżeli wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do

zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub

doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 13.

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji jakości.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 3 – letniej rękojmi i gwarancji na przedmiot umowy liczonej od dnia bezusterkowego odbioru końcowego.

- Rękojmia i gwarancja obejmuje wykonane roboty budowlane i wbudowane materiały, wyroby i urządzenia.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 14.

1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w przypadku:

1) zwłoki w należytym wykonaniu umowy w wysokości 0,2 % wartości umowy za

każdy dzień opóźnienia,

2) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie

gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,2 % wartości umowy za każdy dzień zwłoki,

liczony od upływu wyznaczonego Wykonawcy terminu usunięcia wad,

3) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, w całości lub części, z przyczyn, za które

odpowiada Wykonawca, w szczególności w związku z nienależytym wykonywaniem

przez Wykonawcę robót objętych niniejszą umową, w wysokości 5 % wartości umowy

lub odpowiednio 5 % wartości robót od wykonania których odstąpiono,

4) odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania umowy, w całości lub części, z przyczyn

za które Zamawiający nie odpowiada, w wysokości 5 % wartości umowy lub

odpowiednio 5 % wartości robót od wykonania których odstąpiono.

2.  Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia uzgodnionym terminom

realizacji robót, powstałe z winy Zamawiającego.

3. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.

4. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy poprzez ich

potrącenie.

- Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§ 15.

- Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez koordynatora robót na podstawie pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia, w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Strony ustalają, że odbiór przeprowadzony zostanie po uprzednim przedłożeniu przez Wykonawcę protokołów przeprowadzonych badań i pomiarów, zaktualizowanej dokumentacji powykonawczej, atestów dotyczących wyrobów i urządzeń, deklaracji zgodności wyrobów budowlanych, gwarancji itp.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 16.

- Wykonawca w imieniu swoim i Zamawiającego zapewni następujące ubezpieczenia pokrywające okres od daty rozpoczęcia do zakończenia realizacji zamówienia:

- ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich spowodowanego przez Wykonawcę,

- ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego przez Wykonawcę w stosunku do osób upoważnionych do przebywania na placu budowy oraz w stosunku do osób które nie przebywają na placu budowy,

- ubezpieczenie od zniszczenia robót i materiałów podczas budowy.

- Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione  Zamawiającemu przed datą rozpoczęcia podaną w umowie i następnie przedstawiane na każde żądanie Zamawiającego.

§ 17.

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 18.

- Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w podanych niżej przypadkach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy;

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

- wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1)w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień

odstąpienia,

2)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt

tej strony, która odstąpiła od umowy,

3)Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez

Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie

nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

4)Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które

Wykonawca nie odpowiada.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie

odpowiada zobowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które

zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów określonych w pkt. 4 ppkt. 3 niniejszego paragrafu umowy,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy

§ 19.

W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

§ 20.

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny.

§ 21.

Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 22.

Wykaz załączników do Umowy:

Oferta przetargowa

Kosztorys ofertowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

...........................................	...........................................

...........................................	...........................................